АДМИНИСТРАЦИЯ

КИИКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ТОГУЧИНСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2016  № 13

с. Киик

|  |  | Об организации пропуска паводковых вод на территории Киикского сельсовета в 2016 году |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

В целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодьем,  и уменьшения негативных последствий при их возникновении, обеспечения защиты населения и экономики от паводка на территории поселения в 2016 году, администрация Киикского сельсовета Тогучинского района Новосибирской  области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить состав противопаводковой комиссии на 2016 год согласно приложению 1.

2.  Утвердить план подготовки к пропуску паводковых вод на территории Киикского сельсовета в 2016 году (приложение 2).

3.  Уточнить порядок действий органов управления, сил и средств РСЧС при возникновении чрезвычайной ситуации, вызванной наводнением, по каждому населенному пункту, объекту. Проверить готовность нештатных  аварийных формирований к действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком.

3. Уточнить состав сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий и проведения аварийно-восстановительных работ, места их базирования, порядок оповещения и сбора, организацию связи и порядок управления.

Провести проверку готовности техники, предназначенной для работ в условиях паводка.

4. Создать в необходимых объемах запасы материальных средств, топлива для котельных, инертных материалов для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций.

5.  С 01.04.2016 года ввести в поселении режим повышенной готовности: организовать круглосуточное дежурство в администрации поселения, организовать наблюдение за развитием паводковой обстановки.

6. Организовать проведение обследования гидротехнических сооружений. Принять меры по их безаварийному функционированию в условиях увеличенного водотока. При необходимости провести очистку, ремонт и дополнительное укрепление гидротехнических сооружений.

7. Определить объем фактически выполненных работ, требующих выделения дополнительных денежных средств за счет средств местного бюджета и обеспечить его финансирование.

8. Контроль за исполнением данного постановления  возложить на заместителя главы администрации – председателя КЧС и ПБ Москвину Т.В.

Глава Киикского сельсовета

Тогучинского района

Новосибирской области                                                                      В.Н. Макаров

Володькина

8(38340)48246

Приложение 1

СОСТАВ

противопаводковой комиссии Киикского сельсовета на 2016 год

Председатель комиссии - Макаров В.Н., Глава Киикского  сельсовета

Зам. председателя комиссии – Москвина Т.В., председатель КЧС и ПБ  Киикского сельсовета

Члены комиссии:

| занимаемая должность | Ф И О | раб. тел | дом. тел |
| --- | --- | --- | --- |
| Директор МУП «Киикское» | Гохвайс Наталья Васильевна | 48-367 | 48-207 |
| Уполномоченный по делам ГО и ЧС – председатель ЭПК | Володькина Екатерина Яковлевна | 48-246 | 48- 231 |
| Директор ОАО «Имени Чапаева» - зам. председателя КЧС | Агеенко Игорь Васильевич | 48-331 |  |
| Директор Киикской средней школы | Карабаева Татьяна Васильевна | 48-280 | 48-380 |
| Фельдшер-лаборант Киикской врачебной амбулаторией | Петухова Ольга Викторовна | 48-242 | 48-321 |
| Директор МКУК «Киикский КДЦ» | Шершнева Зинаида Николаевна | 48-267 | 48-205 |
| Глава КФХ « ИП Степаненко С.А.» | Степаненко Сергей Анатольевич | 48-245 | 48-245 |
| Гл. инженер ОАО «Им. Чапаева» | Петухов Владимир Александрович | 48-222 | 48-321 |

Приложение 2

ПЛАН

дополнительных мероприятий по подготовке населения и территории поселения к пропуску паводковых вод на территории

Киикского сельсовета в 2016 году

| № | Наименование мероприятий | Срок проведения | Ответственные исполнители | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС в соответствии с рекомендациями МЧС России (резервные источники электропитания, материалы для ликвидации ЧС на объектах ЖКХ и др.) | до 15 апреля | администрация сельсовета |  |
| 2 | Создание резервов финансовых средств для ликвидации ЧС, вызванных весенним паводком | до 1 апреля | администрация сельсовета |  |
| 3 | Представление сметы-заявки в финансовый орган района на финансирование мероприятий по защите населения и территории от паводка | до 1 апреля | администрация сельсовета |  |
| 4 | Проверка готовности территории сельсовета и выполнения противопаводковых мероприятий: - готовность техники и сил РЗЧС; - создание запасов ГСМ, инертных и строительных материалов; - защита населения; - защита сельскохозяйственных животных; - защита водоисточников; - защита ОЭ и жилого фонда. | до 10 апреля | КЧС и ПБ |  |
| 5 | Корректировка Планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (по вопросам предупреждения и оповещения населения о чрезвычайной ситуации) | до 1 апреля | председатель КЧС и ПБ |  |
| 6 | Утвердить график дежурства в администрации на паводковый период | до 30 марта | администрация сельсовета |  |
| 7 | Контроль процесса вскрытия рек, состояния ГТС, режимов работы водохранилищ | апрель-май | КЧС и ПБ |  |
| 8 | Работа с населением по выполнению противопаводковых мероприятий | с 15 марта по 30 апреля | администрация сельсовета |  |